Relatório de status do projeto - Status Report

**Resumo do projeto**

| Data do relatório | Nome do projeto | Preparado por |
| --- | --- | --- |
| 04/11/2021 | Sistema de Matrícula Inicial On-line (Entrega de Documentos) - IFPE | Yuri Correia de Barros [GP]  [ycb@cin.ufpe.br](mailto:ycb@cin.ufpe.br) |

**Resumo do status**

Foram realizados os planos de Plano de RH [equipe e stakeholders], Plano de comunicação e Plano de custos. A Declaração de escopo do projeto foi iniciada, porém, não foi possível se ter muito contato com o cliente durante esse período, portanto, algumas dúvidas relacionadas ao escopo e stakeholders ainda não foram solucionadas. Iniciamos a criação de formulários Google para coletar informações dos usuários e responsáveis por executar o processo de matrícula. A equipe está trabalhando para alinhar todos os pontos com o cliente real e entender ao máximo sua necessidade!

**Visão geral do projeto**

| Tarefa | % concluída | Data de conclusão | Responsável | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modelagem BPMN do processo AS-IS | 90 | 19/10/2021 | Vinícius Luiz;  Gustavo Prazeres; | Necessária validação do consultor de Gestão de Processo de Negócio |
| Declaração de escopo preliminar | 90 | - |  | Necessária reunião com o cliente para concluir |
| Elaboração do Plano de comunicação | 100 | 30/10/2021 | Yuri Correia Barros - GP |  |
| Elaboração do Plano de Custos | 40 |  |  | Dificuldade de modelar o processo de gerenciamento de custos |
| Elaboração do Plano de Riscos | 40 | - |  | Necessário definir valores da reserva |
| Elaboração de Status Report | 100 | 03/11/2021 |  |  |
| Apresentação do 1º Status Report | 60 | 04/11/2021 | Membros da equipe do projeto | Necessário criação de slide para apresentação |

**Histórico de riscos e problemas**

| Problema | Atribuído a | Data |
| --- | --- | --- |
| Dificuldade de agendar encontro síncrono com o cliente real | Membros da equipe | 21/10/2021 |
| Dificuldade de agendar encontro síncrono com o cliente real | Membros da equipe | 26/10/2021 |
| Dificuldade de obter contatos de pessoas de setores responsáveis pela matrícula de candidatos | Membros da equipe | 28/10/2021 |
|  |  |  |

**Conclusões/recomendações**

Necessitamos que o cliente consiga se reunir com a equipe para garantir que todos os pontos do escopo do projeto estejam alinhados. Caso não seja possível, informe os stakeholders em que podemos entrar em contato.