Segundo Relatório de status do projeto - 02/12/2021

Resumo do projeto

| Data do relatório | Nome do projeto | Preparado por |
| --- | --- | --- |
| 02/12/2021 | Sistema de Matrícula Inicial On-line (Entrega de Documentos) - IFPE | Gustavo Prazeres, Vinicius Luiz, Thales Brederodes, Yuri Correia, Alexsandro |

Resumo do status

Três principais aspectos devem estão sendo considerados neste status report: 1) RESULTADO esperado, 2) PROCESSO de gerenciamento do projeto e 3) SATISFAÇÃO do cliente real com o time. Tudo fora estruturado considerando primeiramente o aspecto de Resultado. Sobre o aspecto Satisfação do Cliente, foi dado um foco no relacionamento com o cliente real, destacando suas interações com o time, discussões e validações das decisões do projeto.

Visão geral do Status Report

| Tarefa | % concluída | Data de conclusão | Observações |
| --- | --- | --- | --- |
| Levantamento dos Fatores Críticos de Suceso | 100 | 21/10/2021 | n/a |
| Criação parcial do documento com plano de implantação | 100 | 23/11/2021 | n/a |
| Entrevistas com o cliente real e demais stakeholders para validação da solução | 100 | 25/11/2021 | n/a |
| Execução da Análise do Processo de Negócio | 100 | 18/11/2021 | n/a |
| Desenvolvimento do Plano de qualidade/critérios de aceitação do produto | 100 | 28/11/2021 | n/a |
| Reuniões semanais por entre os integrantes da equipe | 100 | Semanal | n/a |
| Atualização do Cronograma e Plano de gestão do tempo | 100 | 01/02/2021 | n/a |
| Finalização do Status report e demais entregáveis | 100 | 01/02/2021 | n/a |

Histórico de riscos e problemas

Desde o início do projeto até a metade desta iteração, nosso maior problema era a falta de contato com o cliente real e pessoas chave responsáveis pelo processo. Conseguimos realizar com sucesso mais de um contato com esses stakeholders, portanto, consideramos que não tivemos nenhum problema.

Todas as atividades planejadas para essa iteração foram realizadas com sucesso!

Conclusões/recomendações

Organizar os artefatos para realizar as entregas e focar no aprimoramento da solução para a apresentação final no dia 21/12/2021